AI ENGINEERING PORTFOLIO PROJECT

# แผนโปรเจค Smart Building Energy Forecasting

One-Hour-Ahead Load Forecasting — Time-Series ML

| ประเภท | Time-Series Regression / Energy AI | Dataset | UCI Appliances Energy Prediction |
| --- | --- | --- | --- |
| เวลา | 5 วัน x 2 ชั่วโมง | Environment | Google Colab / Notebook |

เป้าหมายของเอกสาร สร้าง Portfolio ที่แสดงความเข้าใจ time-aware data preparation, lag/rolling feature engineering, backtesting, baseline forecasting, error-by-time analysis และ monitoring ภายใต้ domain shift

Portfolio outcome: Colab notebook + forecasting pipeline + backtest report + saved model + inference contract + monitoring/retraining design

ตรวจสอบแหล่งข้อมูลล่าสุด: 18 กรกฎาคม 2026

Version 1.0
Prepared for technical interview and portfolio development

# 1. Executive Summary

ภาพรวมโจทย์ คุณค่าทางธุรกิจ และเหตุผลที่เหมาะกับ Portfolio

โปรเจคนี้ทำนายการใช้พลังงานของ appliances ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงจากข้อมูลทุก 10 นาที โดยเน้นประเด็นที่มักถูกถามในการสัมภาษณ์ ได้แก่ เหตุใด random split จึงผิด, วิธีสร้าง lag/rolling features โดยไม่มองอนาคต, เหตุใดต้องมี naive/seasonal baseline, วิธี backtest หลายช่วง และวิธีแยก error ในช่วง peak load ซึ่งมีความสำคัญต่อการวางแผนโหลดมากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งวัน

Portfolio positioning เหมาะกับ Energy, Smart Building, Retail, Factory Utilities และ Sustainability analytics เพราะแสดงทั้ง time-series engineering, feature freshness, drift และข้อจำกัดในการย้ายโมเดลจากบ้านในเบลเยียมไปสู่อาคารหรือโรงงานไทย

| มิติ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ผู้ใช้ผลลัพธ์ | Energy manager, facility engineer, building automation operator และ demand planner |
| หน่วยการทำนาย | ค่าพลังงาน appliances ณ เวลา t+60 นาที สำหรับแต่ละ timestamp t |
| การตัดสินใจที่รองรับ | เตรียม HVAC/load control, peak alert, demand planning หรือจัดตารางอุปกรณ์ |
| ขอบเขต MVP | One-hour-ahead point forecast แบบ offline backtest จาก lag, rolling, calendar และ weather features |
| สิ่งที่ไม่ทำใน 10 ชั่วโมง | Real-time BMS integration, probabilistic forecast เต็มรูปแบบ, optimization/control loop และ multi-building generalization |

## เกณฑ์ความสำเร็จ

• Target ถูก shift 6 steps และทุก feature ณ เวลา t ไม่ใช้ข้อมูลหลัง t

• ใช้ chronological split/backtesting และมี naive/seasonal baselines

• Candidate model ลด MAE/WAPE จาก baseline บนหลาย validation windows

• มี error analysis แยก hour, weekday/weekend, load quantile และ peak periods

• มี artifact ที่สร้าง features แบบเดียวกันใน train/inference และ monitoring plan สำหรับ freshness/drift

หลักคิดสำคัญ สำหรับ forecasting ความถูกต้องของ temporal alignment สำคัญกว่าโมเดลซับซ้อน หาก label, lag หรือ rolling window เหลื่อมเพียงหนึ่ง step คะแนนอาจดูดีแต่ใช้งานจริงไม่ได้

# 2. Business Problem and Solution Framing

นิยามปัญหาให้เชื่อมกับการตัดสินใจจริง ไม่เริ่มจากการเลือกโมเดล

ระบบอาคารและโรงงานต้องวางแผนพลังงานล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยง peak demand และรักษาความสบาย/กำลังการผลิต การ forecast ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงเป็น horizon ที่อธิบายได้และทำ MVP ได้ในเวลาจำกัด โดยยังเปิดทางสู่ demand response หรือ scheduling ในอนาคต

| องค์ประกอบ | คำตอบสำหรับโปรเจค |
| --- | --- |
| Pain point | โหลดพลังงานเปลี่ยนตามเวลา สภาพอากาศ occupancy และพฤติกรรม ทำให้ rule-based schedule แข็งตัวเกินไป |
| Business impact | ลด peak charge, เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม และเตรียมทรัพยากรก่อน load spike |
| AI task | Supervised time-series regression ด้วย feature-based forecasting |
| Prediction horizon / trigger | 1 ชั่วโมง หรือ 6 records จาก sampling interval 10 นาที |
| Human-in-the-loop | Forecast แสดงพร้อม confidence/quality flag ให้ facility operator พิจารณาก่อนปรับ setpoint |
| Business KPI | MAE/WAPE ในช่วง peak, peak-event recall, energy/cost saved ใน A/B หรือ shadow pilot |

## คำถามที่ต้องตอบก่อนพัฒนา

• ผู้ใช้ต้องการ point forecast, interval forecast หรือเพียง peak/no-peak alert?

• เวลา inference มี weather forecast จริงหรือใช้ observed weather ล่าสุด?

• ข้อมูลจะมาช้าหรือขาดช่วงได้กี่นาที ก่อน fallback เป็น baseline?

• การเปลี่ยนตารางใช้งาน วันหยุด และฤดูกาลไทยจะถูก represent อย่างไร?

## Architecture ระดับ Portfolio

| 10-min readings | Time validation | Lag builder | Chronological split | Forecast model | Quality flag | Dashboard/API | Drift monitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MVP ทำ batch backtesting แต่ feature builder ต้องรับ cutoff timestamp และสร้างเฉพาะข้อมูลที่ available ณ จุดนั้น เพื่อให้ย้ายไป scheduled inference ได้โดยไม่เกิด training-serving skew

# 3. Dataset, Data Contract and Leakage Control

ออกแบบข้อมูลให้ reproducible และทดสอบได้ก่อนเริ่ม training

UCI Appliances Energy Prediction มี 19,735 records และ 28 features เก็บทุก 10 นาทีเป็นเวลาประมาณ 4.5 เดือน โดยรวม appliance energy, temperature/humidity หลายห้อง, outdoor weather และ random variables rv1/rv2 ใช้สำหรับทดสอบว่าโมเดล overfit signal ที่ไม่มีความหมายหรือไม่

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Source | UCI Machine Learning Repository |
| Scale | 19,735 records; ประมาณ 11.4 MB |
| Sampling | ทุก 10 นาที ประมาณ 4.5 เดือน |
| Target source | Appliances energy use; สร้าง target_1h = shift(-6) |
| Inputs | Indoor temperature/humidity, outdoor weather, time/calendar และ lagged load |
| License | CC BY 4.0 — ใส่ attribution |
| Key limitation | บ้านหนึ่งหลังในเบลเยียม; ไม่ represent อาคาร/โรงงานไทยโดยตรง |

## Data contract ที่ต้องตรวจ

• date parse เป็น timezone-consistent datetime และเรียงเวลาเพิ่มขึ้น

• interval ส่วนใหญ่เท่ากับ 10 นาที; report gaps/duplicates

• Appliances และ numeric sensors ไม่มีค่าติดลบที่ผิดธรรมชาติ

• สร้าง target หลัง sort และตัด 6 แถวท้ายที่ไม่มี label

• lag/rolling features ใช้ shift อย่างน้อย 1 step ก่อน aggregate

• rv1/rv2 ถูกเก็บเป็น negative controls และไม่ควรมี importance สูงอย่างเสถียร

!pip -q install ucimlrepo mlflow
from ucimlrepo import fetch_ucirepo
import pandas as pd

ds = fetch_ucirepo(id=374)
df = pd.concat([ds.data.features, ds.data.targets], axis=1)
df["date"] = pd.to_datetime(df["date"])
df = df.sort_values("date").drop_duplicates("date").reset_index(drop=True)

df["target_1h"] = df["Appliances"].shift(-6)
df = df.dropna(subset=["target_1h"]).copy()
print(df.shape, df["date"].min(), df["date"].max())

Temporal leakage trap ห้ามใช้ random shuffle, centered rolling window, rolling mean ที่ยังไม่ได้ shift หรือ weather observed หลังเวลาทำนาย การสร้าง feature ต้องนิยาม “ข้อมูลที่รู้ ณ เวลา t” อย่างชัดเจน และ target t+60m ต้องไม่รั่วกลับมาใน input

## Split strategy

แบ่งตามลำดับเวลา เช่น Train 70%, Validation 15%, Test 15% และใช้ expanding-window backtest 3 folds ภายใน train/validation เพื่อดู stability ห้าม shuffle ทุกกรณี

• max(train_time) < min(validation_time) < min(test_time)

• fit scaler/encoder เฉพาะอดีตของแต่ละ fold

• คำนวณ rolling feature ก่อน splitได้เฉพาะเมื่อใช้ past-only shift และตรวจ boundary อย่างระมัดระวัง

• test set เป็นช่วงท้ายสุดและเปิดดูเมื่อเลือก features/model แล้ว

df = df.sort_values("date")
assert df["date"].is_monotonic_increasing
assert df["date"].duplicated().sum() == 0
assert (df["target_1h"] >= 0).all()

# Past-only rolling example
df["roll_mean_1h"] = df["Appliances"].shift(1).rolling(6).mean()
assert df.loc[100, "roll_mean_1h"] == df.loc[94:99, "Appliances"].mean()

# 4. Colab Environment and Reproducibility

กำหนด environment, random seed, dependency และ artifact ให้รันซ้ำได้

| ส่วนประกอบ | แนวทาง |
| --- | --- |
| Runtime | CPU เพียงพอสำหรับ Ridge/HistGradientBoosting/XGBoost ขนาดเล็ก |
| Core libraries | pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib, mlflow; lightgbm/xgboost optional |
| Versioning | บันทึก dataset retrieval date, feature horizon/window configuration และ package versions |
| Experiment tracking | log fold metrics, aggregate mean/std, feature set version, training cutoff และ artifact hash |
| Artifacts | forecast_pipeline.joblib, feature_config.json, metrics_by_fold.csv, residual_summary.json, model_card.md |
| Randomness | seed สำหรับโมเดล แต่ split/time windows ต้อง deterministic จาก timestamps |

from dataclasses import dataclass
@dataclass(frozen=True)
class ForecastConfig:
    horizon_steps: int = 6
    lags: tuple = (1, 6, 12, 144)
    rolling_windows: tuple = (6, 36, 144)
    seed: int = 42

CFG = ForecastConfig()
print(CFG)

• Reproducibility gate: Restart runtime แล้ว Run all ต้องสำเร็จโดยไม่แก้ cell แบบ manual

• Data lineage: บันทึก source URL, retrieval date, raw file hash หรือ dataset version

• Experiment lineage: บันทึก parameters, metrics, seed, feature list และ artifact path ของแต่ละ run

• Failure handling: แยก download/cache ออกจาก training เพื่อให้ rerun ได้เมื่อ network ไม่เสถียร

# 5. Detailed Notebook Blueprint

ลำดับ section ที่ช่วยให้ reviewer เห็นกระบวนการ AI Engineering ครบวงจร

| # | Notebook section | สิ่งที่ทำ | หลักฐาน/Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Project overview | อธิบาย business problem, user, decision และข้อจำกัดเวลา | Problem statement + success criteria |
| 02 | Environment | ติดตั้ง dependency, กำหนด seed/version และตรวจ runtime | Environment manifest |
| 03 | Data ingestion | โหลดข้อมูลจากแหล่งทางการและบันทึก version/source | Raw shape + source metadata |
| 04 | Data contract | ตรวจ schema, types, null, duplicate, range และ label | Validation report |
| 05 | EDA | ดู autocorrelation, daily/weekly pattern, missing intervals และ load distribution | Time plots + ACF insights |
| 06 | Leakage analysis | วาด timeline t-lags → t → t+6 และ audit ทุก feature | Availability matrix |
| 07 | Split strategy | chronological split + expanding-window folds | Backtest calendar |
| 08 | Preprocessing | สร้าง reusable transform ที่ fit จาก train เท่านั้น | Pipeline/transform graph |
| 09 | Baseline | last-value และ same-time-previous-day | Naive benchmark |
| 10 | Candidate model | train โมเดลที่เหมาะกับชนิดข้อมูล | Experiment runs |
| 11 | Model comparison | เปรียบเทียบ metric, latency, size และความอธิบายได้ | Comparison table |
| 12 | Evaluation | ประเมิน test set หนึ่งครั้งเมื่อ design ตัดสินใจแล้ว | Final test report |
| 13 | Error analysis | ตรวจกรณีผิดพลาดและ performance slices | Failure taxonomy |
| 14 | Robustness | จำลอง missing recent lag, weather shift และ holiday-like pattern | Fallback/degradation report |
| 15 | Explainability | Permutation importance และ partial dependence เฉพาะ features สำคัญ | Feature behavior |
| 16 | Packaging | save model, schema, label mapping และ metrics | Artifacts |
| 17 | Inference demo | โหลด artifact ใหม่และทำนาย sample แบบ end-to-end | Prediction example |
| 18 | Monitoring plan | กำหนด data/model/service monitoring และ retraining trigger | Operations design |
| 19 | Limitations | ระบุสิ่งที่ dataset และ experiment ยังพิสูจน์ไม่ได้ | Model card limitations |

Notebook design rule ทุก section ต้องมีข้อความอธิบายเหตุผลของ design decision ก่อน code และปิดท้ายด้วยข้อสรุปว่าผลลัพธ์ส่งผลต่อขั้นตอนถัดไปอย่างไร

# 6. Implementation Plan: Data to Model

รายละเอียด preprocessing, baseline, candidate model และ experiment matrix

## Data preparation and transformation

• parse/sort timestamp และสร้าง report ของ gap/duplicate

• สร้าง target_1h ก่อน feature selection และเก็บ cutoff metadata

• สร้าง lags 1, 6, 12, 144 steps และ past-only rolling mean/std/min/max

• สร้าง cyclical hour/day features หรือ one-hot calendar features

• สร้าง indoor-outdoor temperature/humidity differences ที่ available ณ t

• ตัด rows ที่ history ไม่พอ แล้วแบ่งตามเวลา

• รวม feature builder กับ estimator หรือบันทึก feature_config เพื่อใช้ inference ชุดเดียวกัน

## Feature / representation design

| Feature group | Transform / Method | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Recent load | lag_1, lag_6, lag_12 | จับ persistence และ short-term dynamics |
| Seasonal load | lag_144 | ค่าเวลาเดียวกันเมื่อ 24 ชั่วโมงก่อน |
| Rolling stats | shift(1).rolling(6/36/144) | สรุประดับ/volatility จากอดีตเท่านั้น |
| Calendar | hour, dayofweek, weekend | รูปแบบใช้งานตามเวลา |
| Weather/indoor | temperature, humidity, differences | สภาวะที่กระทบ HVAC/load |
| Negative controls | rv1, rv2 | ตรวจ overfit; ไม่ควรสำคัญอย่างสม่ำเสมอ |

## Model strategy

| ลำดับ | Model | หน้าที่ | ข้อสังเกต |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Last value | Operational fallback | ง่ายและมักแข็งแรงสำหรับ short horizon |
| 1 | Seasonal naive | Daily-pattern baseline | ใช้ t-24h; ต้องจัดการ missing history |
| 2 | Ridge Regression | Interpretable baseline | ต้อง scale และตรวจ multicollinearity |
| 3 | HistGradientBoosting | Primary nonlinear model | จับ interaction โดยไม่ต้อง deep learning |

## Experiment matrix

| Run | เปลี่ยนอะไร | Metric หลัก | Stop / Select rule |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | lag_1 only | MAE/WAPE | ขั้นต่ำต้องชนะ last-value |
| R1 | calendar + lags | MAE by fold | ดู stability |
| R2 | เพิ่ม rolling/weather | MAE/WAPE peak | เก็บเมื่อชนะหลาย folds |
| R3 | Ridge vs HGB | mean±std MAE | เลือกจาก stability + latency |
| R4 | feature ablation | Delta MAE | ยืนยัน feature value และ negative controls |

Scope guardrail ไม่เริ่มด้วย LSTM/Transformer ใน timebox 10 ชั่วโมง เพราะ dataset เล็กและการพิสูจน์ temporal correctness, baselines และ backtesting ให้คุณค่าทางวิศวกรรมมากกว่า

# 7. Evaluation, Testing and Error Analysis

เลือก metric ให้สัมพันธ์กับความเสียหายจริงและทดสอบมากกว่าคะแนนเฉลี่ย

| Metric / Test | ใช้ตอบคำถามอะไร | ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- |
| MAE | ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในหน่วย target | อ่านง่ายแต่ไม่เน้น peak |
| RMSE | ลงโทษ error ใหญ่ | ไวต่อ outlier |
| WAPE | error เทียบ load รวม | ระวังช่วง denominator ต่ำ |
| Bias | ทำนายสูง/ต่ำอย่างเป็นระบบ | สำคัญต่อ capacity planning |
| Peak MAE | ผิดพลาดช่วง top load quantile | กำหนด peak จาก train เท่านั้น |
| Fold stability | performance เปลี่ยนตามเวลาไหม | ค่าเฉลี่ยเดียวอาจซ่อน drift |

## Error and slice analysis

• Hour of day และ workday/weekend

• Target load quartiles โดยเฉพาะ top 10–20% peak

• Outdoor temperature/humidity bins

• ช่วงที่ recent readings ขาดหรือ stale

• ต้น/กลาง/ปลาย timeline เพื่อหา degradation

• Residual autocorrelation เพื่อดู pattern ที่โมเดลยังจับไม่ได้

## Engineering tests

☐ Target shift ตรง 6 intervals และไม่มี label หลัง cutoff รั่ว

☐ Feature builder ไม่ใช้ timestamp หลัง prediction_time

☐ Prediction ใช้ input history ครบตาม maximum lag

☐ Fallback ทำงานเมื่อ lag ล่าสุดขาด

☐ Artifact reload ให้ forecast เหมือนเดิม

☐ Output มี prediction_time, target_time, model_version และ quality flag

import joblib, numpy as np

sample = X_test.head(12)
pred_before = final_model.predict(sample)
joblib.dump(
    {"model": final_model, "feature_columns": list(sample.columns), "config": CFG},
    "forecast_bundle.joblib"
)
bundle = joblib.load("forecast_bundle.joblib")
pred_after = bundle["model"].predict(sample[bundle["feature_columns"]])
np.testing.assert_allclose(pred_before, pred_after)

Model selection rule เลือกโมเดลที่ชนะ naive baselines อย่างสม่ำเสมอในหลาย backtest folds และมี peak-load error ที่ยอมรับได้ ไม่เลือกจาก fold เดียวหรือ test ช่วงเดียว

# 8. Execution Plan: 5 Days x 2 Hours

แบ่งเป็นช่วงละ 30 นาที พร้อม deliverable และ exit criteria

## Day 1 — Define horizon, validate time and build baselines

| เวลา | กิจกรรม | Output |
| --- | --- | --- |
| 00:00–00:30 | นิยาม t, t+1h, business use และ success metrics | Forecast contract |
| 00:30–01:00 | โหลด/เรียงข้อมูล ตรวจ gaps/duplicates/ranges | Time data report |
| 01:00–01:30 | สร้าง target shift(-6), chronological splits และ timeline diagram | Leakage-safe split |
| 01:30–02:00 | สร้าง last-value และ seasonal naive | Baseline metrics |

Exit criteria time alignment ถูกต้องและ baseline forecasts ตรวจด้วยตัวอย่าง timestamp ได้

## Day 2 — Engineer past-only features

| เวลา | กิจกรรม | Output |
| --- | --- | --- |
| 00:00–00:30 | สร้าง lags และ unit tests | Lag features |
| 00:30–01:00 | สร้าง shift-before-rolling features | Rolling features |
| 01:00–01:30 | เพิ่ม calendar/weather/difference features | Feature matrix |
| 01:30–02:00 | ทำ EDA/negative-control check | Feature findings |

Exit criteria ทุก feature มี availability rationale และไม่มี future information

## Day 3 — Backtest candidate models

| เวลา | กิจกรรม | Output |
| --- | --- | --- |
| 00:00–00:30 | กำหนด expanding-window folds | Backtest schedule |
| 00:30–01:00 | train Ridge across folds | Linear results |
| 01:00–01:30 | train HistGradientBoosting across folds | Nonlinear results |
| 01:30–02:00 | log metrics/latency และ feature ablation | Experiment table |

Exit criteria มี mean/std metrics หลายช่วงและ candidate shortlist

## Day 4 — Analyze peaks, errors and robustness

| เวลา | กิจกรรม | Output |
| --- | --- | --- |
| 00:00–00:30 | ล็อก design แล้ว evaluate validation/test | Final forecast report |
| 00:30–01:00 | error by hour/day/load quantile | Slice dashboard |
| 01:00–01:30 | residual plots/autocorrelation และ feature importance | Error diagnosis |
| 01:30–02:00 | simulate stale/missing inputs และ fallback | Robustness report |

Exit criteria รู้ว่าโมเดลผิดเมื่อใดและ fallback policy ชัดเจน

## Day 5 — Package forecast pipeline and portfolio

| เวลา | กิจกรรม | Output |
| --- | --- | --- |
| 00:00–00:30 | save model/config/schema และ reload test | Forecast bundle |
| 00:30–01:00 | สร้าง inference sample พร้อม target timestamp/quality flag | Inference demo |
| 01:00–01:30 | README/model card/architecture/monitoring | Portfolio docs |
| 01:30–02:00 | Run all และซ้อมคำตอบ temporal leakage/backtesting | Release-ready repo |

Exit criteria Colab reproduce ได้และอธิบาย temporal design decisions ได้ครบ

# 9. Packaging, Inference and Deployment Readiness

ออกแบบ artifact และ operating model ให้เห็นภาพว่าหากนำขึ้นระบบจริงต้องทำอะไรต่อ

## Inference contract

INPUT
{
  "prediction_time": "2026-07-18T10:00:00+07:00",
  "history": "last 24h readings",
  "weather_observed_at_t": {...}
}

OUTPUT
{
  "target_time": "2026-07-18T11:00:00+07:00",
  "forecast_appliances_wh": 82.4,
  "quality_flag": "ok",
  "fallback_used": false,
  "model_version": "energy-1h-v1"
}

| Artifact | เนื้อหา / หน้าที่ |
| --- | --- |
| forecast_bundle.joblib | model + ordered feature columns + config |
| feature_config.json | horizon, lags, windows, timezone และ freshness requirements |
| backtest_metrics.csv | metrics per fold/slice/model |
| residual_summary.json | bias, peak errors และ drift observations |
| model_card.md | intended use, source domain, limitations และ fallback |

## Deployment architecture

| BMS/meter | Time alignment | Feature store/window | Forecast model | Quality/fallback | Dashboard/control advisor | Actuals store | Retraining |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Scheduled job ควรรันทุก 10 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงตาม requirement และใช้ event time ไม่ใช่ processing time เพื่อรับมือ delayed readings

## Monitoring and retraining

| มิติ | สิ่งที่ monitor | Action เมื่อผิดปกติ |
| --- | --- | --- |
| Freshness | เวลาตั้งแต่ sensor timestamp ล่าสุด | ใช้ baseline fallback และแจ้ง data pipeline |
| Data quality | gaps, duplicates, impossible ranges | quarantine/impute ตาม policy |
| Drift | load/weather/calendar distributions | re-evaluate model on recent rolling window |
| Forecast | prediction distribution, bias proxy | ตรวจ systematic under/over forecast |
| Performance | MAE/WAPE/peak error เมื่อ actual มาถึง | retrain/recalibrate เมื่อเกิน threshold |

Security and governance แยก prediction จาก automatic control ในระยะแรก กำหนด safe bounds ของ setpoint, manual override, audit log และ fallback schedule เพื่อไม่ให้ bad data ทำให้ระบบอาคารหรือการผลิตเสียหาย

# 10. GitHub Portfolio Packaging

ทำให้ reviewer เข้าใจโปรเจคได้ภายในไม่กี่นาทีและ reproduce ได้

energy-forecasting/
├── README.md
├── notebooks/energy_1h_forecast.ipynb
├── src/features.py
├── artifacts/
│   ├── forecast_bundle.joblib
│   ├── feature_config.json
│   └── backtest_metrics.csv
├── docs/model_card.md
├── tests/test_temporal_features.py
└── requirements.txt

## README flow

• Business use, horizon และ forecast contract

• Dataset period/sampling/license และข้อจำกัดด้าน geography

• Timeline diagram, leakage-safe feature rules และ backtest folds

• Naive baselines vs candidate models

• Error by time/peak และ robustness/fallback

• Inference bundle และ monitoring/retraining design

## Visual evidence ที่ควรใส่

• Timeline แสดง lags, cutoff และ t+1h target

• Actual vs forecast ใน test window

• MAE/WAPE per backtest fold

• Error heatmap by hour/day

• Peak-load residual plot และ feature importance

• Deployment/freshness/fallback flow

Recruiter-friendly rule หน้าแรกของ README ควรมี Problem → Approach → Result → Key engineering decisions → Limitations โดยไม่บังคับให้ recruiter เปิด notebook ก่อน

# 11. Technical Interview Preparation

คำถามเชิงออกแบบที่ควรตอบได้ พร้อมสาระสำคัญที่ต้องเล่า

| คำถาม | ประเด็นที่ควรตอบ |
| --- | --- |
| ทำไม random split ผิด? | ทำให้อนาคตรั่วสู่อดีตและประเมิน optimistic โดยเฉพาะ autocorrelated data |
| rolling feature ป้องกัน leakage อย่างไร? | shift(1) ก่อน rolling และ audit availability ณ prediction time |
| ทำไมต้อง naive baseline? | forecast model ต้องชนะ simple persistence/seasonality จึงพิสูจน์ added value |
| backtesting ต่างจาก split เดียวอย่างไร? | วัด stability หลายช่วงและสะท้อนการ train อดีตเพื่อทำนายอนาคต |
| เวลา input ขาดทำอย่างไร? | quality flag + fallback last/seasonal value ไม่ให้ model รับ NaN แบบไม่ควบคุม |
| ทำไมไม่ใช้ LSTM? | timebox/data size และ interpretability; feature-based model ให้ baseline แข็งแรงกว่า |
| จะใช้ในไทยได้เลยไหม? | ไม่ได้ ต้อง validate/retrain ด้วยฤดูกาล วันหยุด occupancy และ BMS ของอาคารไทย |

## 90-second project pitch

ตัวอย่างคำตอบ ผมทำ one-hour-ahead energy forecast จากข้อมูล 10 นาที โดยเริ่มจากนิยามเวลาที่ข้อมูลแต่ละ feature available และสร้าง target ด้วย shift 6 steps ผมไม่ใช้ random split แต่ทำ chronological split และ expanding-window backtest พร้อม last-value และ same-time-previous-day baselines ทุก lag/rolling feature ใช้ past-only shift เพื่อป้องกัน leakage หลังเปรียบเทียบ Ridge กับ gradient boosting ผมเลือกจากความสม่ำเสมอหลาย folds รวมถึง peak-load MAE ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยอย่างเดียว สุดท้ายผมแพ็ก model กับ feature configuration, ทดสอบ fallback เมื่อข้อมูล stale และออกแบบ monitoring ด้าน freshness, drift และ delayed actuals โดยระบุชัดว่าข้อมูลบ้านในเบลเยียมยังต้อง validate ใหม่ก่อนใช้กับอาคารไทย

# 12. Trade-offs, Limitations and Stretch Goals

แสดงความเข้าใจข้อจำกัดของข้อมูล โมเดล และ deployment

| ประเด็น | MVP decision | Trade-off / Limitation | Production next step |
| --- | --- | --- | --- |
| Horizon | 1 ชั่วโมง | ง่ายและ actionable แต่ไม่ครอบคลุม day-ahead | ทำ multi-horizon/probabilistic forecast |
| Features | Lag-based tabular | เร็วและอธิบายง่าย แต่ต้องมี history ที่สด | feature store + sequence model เมื่อมีข้อมูลมาก |
| Split | Expanding window | สมจริงแต่ compute มากกว่า split เดียว | automated backtest pipeline |
| Weather | Observed at t | ไม่รั่วแต่ horizon ยาวอาจไม่พอ | integrate weather forecast และ version source |
| Output | Point forecast | ง่ายแต่ไม่มี uncertainty | quantile/conformal intervals |

## Stretch goals เมื่อมีเวลาเพิ่ม

• เพิ่ม quantile regression หรือ conformal prediction interval

• ทำ peak event classifier คู่กับ regression

• เพิ่ม holiday/occupancy signals และ weather forecast feed

• สร้าง scheduled Colab/GitHub Actions demo หรือ FastAPI endpoint

สิ่งที่ไม่ควรกล่าวเกินจริง อย่ากล่าวว่าโมเดลลดค่าไฟหรือ optimize HVAC ได้จริงจาก offline dataset ผลที่พิสูจน์ได้คือ forecasting performance บนช่วงเวลาที่ hold out ภายใต้ feature availability assumptions เท่านั้น

# 13. Definition of Done

Checklist ก่อนนำขึ้น GitHub และใช้ตอบสัมภาษณ์

☐ Forecast horizon, timestamp semantics และ feature availability ระบุชัดเจน

☐ ตรวจ gaps/duplicates และ target shift ด้วย unit examples

☐ ไม่มี random split หรือ future leakage ใน rolling features

☐ มี last-value และ seasonal baselines

☐ มี backtest หลาย folds พร้อม mean/std metrics

☐ มี peak/time slices, residual analysis และ negative-control result

☐ fallback เมื่อ history stale/missing ถูกออกแบบและทดสอบ

☐ model/config/schema/metrics ถูก save และ reload ผ่าน

☐ README ระบุ domain-shift limitation สำหรับประเทศไทย

## Final run checklist

☐ เปิด Colab ใหม่หรือ Restart runtime แล้ว Run all สำเร็จ

☐ ผลการ split และ feature schema เหมือนเดิมตาม seed/version ที่กำหนด

☐ โหลด model artifact กลับมาแล้วให้ prediction สอดคล้องกับก่อน save

☐ ไม่มี secret, token, PII หรือไฟล์ dataset ที่ license ไม่อนุญาตให้ redistribute ใน repository

☐ README, notebook และ model card ใช้ตัวเลข metric จาก final run เดียวกัน

# 14. Web References

แหล่งข้อมูลทางการที่ใช้ตรวจสอบ dataset, framework และแนวทางวิศวกรรม

1. UCI Appliances Energy Prediction — sampling, features, file size และ CC BY 4.0

2. scikit-learn TimeSeriesSplit — time-ordered cross-validation

3. scikit-learn Pipeline — รวม preprocessing และ estimator เพื่อลด leakage และทำ inference ซ้ำได้

4. scikit-learn ColumnTransformer — แปลง feature ต่างชนิดด้วย pipeline ที่กำหนดชัดเจน

5. MLflow Tracking Quickstart — บันทึก parameters, metrics และ model artifacts

หมายเหตุ: ควรตรวจสอบ license และสถานะของ dataset loader อีกครั้งก่อนเผยแพร่ repository หรือใช้งานเชิงพาณิชย์ เนื่องจากข้อกำหนดและ tooling อาจเปลี่ยนแปลงได้.